Ford GT 40 1965

 ***TRAVAUX ET REALISATIONS 2015***

***Dissimulation des réseaux secs Vue d’ensemble***

 ***( les trois tranches déjà réalisées) Coût total Coût commune***

 ***1ère tranche: exécution 2011/2012 (participations déduites)***

 ***Décompte définitif*** 260 496 , 53 85 604 , 99

 déduire subv. départ. et récupération TVA - - 11 609 , 83

 ***Coût pour la Cne de ROTALIER - 28,41 % du total = 73 995 , 16 euros***

 ***2 ème tranche: exécution 2012/2013***

 ***Décompte définitif***  167 500 , 55 74 205 , 89

 déduire subv. départ et récupération TVA - - 12 062 , 33

 ***Coût pour la Cne de ROTALIER - 37,10 % du total = 62 143 , 56 euros***

 ***3 ème tranche: exécution 2014/2015***

 ***Décompte définitif*** 151 476 , 22 62 658 , 90

 déduire récupération TVA - - 7 481 , 39

 ***Coût pour la Cne de ROTALIER - 36,43 % du total = 55 177 , 51 euros***

 ***(Cette 3ème tranche est financée entièrement par le Legs RAMEAUX)***

 ***COUT TOTAL DES TROIS PREMIERES TRANCHES : 579 473 , 30 euros***

 ***COUT TOTAL POUR LA COMMUNE : 191 316 , 23 euros***

 ***soit 33 , 02 % du total***

 ***4*** ***ème tranche: exécution 2015 / 2016***

 ***En cours de réalisation - ESTIMATION Coût total Coût commune***

 ***Autofinancement pour cette tranche.*** ( participations déduites)

 ***Dont - Réseau d’électricité, compris***

 ***moyenne tension, la Croix - le Monceau 120 806, 68 48 349, 18***

 ***- Réseau d’éclairage public 12 405, 25 9 303 , 94***

 ***- Réseau Télécommunications 10 959, 03 8 767 , 22***

 ***Devis total 144 170 , 96 66 460 , 34***

 ***Récupération TVA sur éclairage public (estimation) 2 034 , 00***

 ***Coût pour la commune de ROTALIER - 44, 69% du total: 64 426 , 34 euros***

 ***Montant total des 4 tranches = 723 644 , 26 € Coût commune = 255 742 , 57 €***

***FINANCEMENT DES QUATRE PREMIERES TRANCHES ( provisoire)***

**Participation communale. *- Emprunt : 71 250 , 00 € soit 9 , 85 %***

 **- 255 742 ,57- *Autofinancement : 184 492 , 57 € soit 25 , 49 %***

 **Coût total**

6

 **- 723 644, 26 - *Autres financements: 467 901 , 69 € soit 64 , 66 %***